福建工程学院文件

闽工院资产〔2020〕2号

关于印发《福建工程学院

工程预算造价管理实施办法》的通知

各部门、各单位：

《福建工程学院工程预算造价管理实施办法》已经校长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

福建工程学院

2020年10月22日

福建工程学院工程预算造价管理实施办法

第一章  总  则

第一条 为进一步规范学校工程项目预算造价管理工作，合理确定招标工程预算造价，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《福建省财政厅关于进一步加强投资评审管理优化营商环境有关事项的通知》（闽财建〔2019〕41号）、《福建工程学院工程建设项目招标管理实施办法》以及工程造价的有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法第一至四章适用于学校范围内按《中华人民共和国招标投标法》进行招标的建设工程项目，第五章适用于学校范围内按《中华人民共和国政府采购法》进行采购的工程类项目。

第三条 本办法规范的预算造价管理行为适用于招投标阶段及合同签订阶段的招标控制价（或施工图预算价）、工程量清单以及合同价的管理。

第四条 本办法所称工程建设项目，是指工程施工以及与工程建设有关的货物、服务。其资金来源包括上级拨款、学校自筹、接受捐赠、共同投资等。

前款所称工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等的工程服务。

第二章  管理机构与工作职责

第五条 学校工程预算造价管理工作是工程建设项目招标工作的重要组成部分，接受学校建设项目招标小组领导。学校建设项目招标小组下设工程材料工作组。材料工作组组长由项目管理部门负责人担任，成员由基建处、后勤处、资产处、计财处等部门相关人员，及项目使用管理部门和专家组成（必要时）。材料工作组工作职责是：

（一）负责预算造价30万元以上工程建设项目所使用主要材料与相关设备的遴选，如有必要，对重要、或量大、或新型的材料与设备的市场价格开展调查工作。

（二）参与工程建设项目所使用主要材料与相关设备的进场质量抽查验收工作。

第六条 学校工程建设项目预算造价由资产管理处、计划财务处、项目管理部门共同把关，资产管理处和项目管理部门为具体办事机构。各部门具体职责如下：

（一）资产管理处职责

1．负责受理并委托工程预算造价的编制及审核业务；

2．负责项目预算造价编制、审核的过程管理工作（包括咨询合同的签订、清单核对、造价控制、咨询费用的支付等）；

3．负责金额在10万元以上的招标控制价的报审工作；

4．参与预算造价30万元以上工程项目主要材料及设备的品牌遴选、市场调研、进场抽查及竣工后的抽检工作；

5．执行建设项目招标小组、招标工作组、材料工作组相关决定。

（二）计划财务处职责

1．负责确认建设项目相关经费；

2．参加建设项目招标小组、招标工作组和材料工作组会议，审核项目招标控制价和项目主要材料及设备的品牌遴选工作；

3．完成建设项目招标小组关于预算造价相关决定。

（三）项目管理部门职责

1．负责提出工程预算造价委托申请；

2．负责自行编制或委托编制工程预算造价；

3．负责将工程预算造价报送至财政审核；

4．负责建设项目预算造价编制、财政审核的过程管理工作（包括咨询合同的签订、清单核对、造价控制、咨询费用的支付等）；

5．负责牵头组织工程项目主要材料及设备的品牌遴选、市场调研、进场抽查及竣工后的抽检工作；

6．负责金额在10万元以下的招标控制价的报审工作；

7．执行建设项目招标小组、招标工作组、材料工作组相关决定。

第三章 预算造价管理

第七条 工程建设项目（招标工程）预算造价按以下权限进行编制及审核：

（一）概算＜10万元的项目，工程预算造价可由项目管理部门自行组织编制或委托造价咨询单位编制，编制完成后需由项目管理部门造价专业人员对成果进行审核确认。

（二）10万元≤概算＜200万元的项目，工程预算造价实行“一编一审”制，由项目管理部门委托造价咨询单位编制后，资产管理处另外委托造价咨询单位对原编制成果进行审核。

- 概算≥200万元的项目，工程预算造价实行两家“背靠背”同时编制，亦编亦审，由项目管理部门和资产管理处各委托一家造价咨询单位，独立开展编制工作。

- 报送财政审核的项目，工程预算造价由项目管理部门根据有关文件规定，委托造价咨询单位编制后，报送财政审核。

第八条 由资产管理处受理并委托预算造价编制或审核业务的，项目管理部门应提交以下资料：

1.经项目管理部门确认的正式图纸（包括纸质及电子版）；

2.《福建工程学院工程项目预算造价咨询申报表》（附件1）；

3.零星修缮项目确实无法出具正式图纸的，项目管理部门应提供该项目的简易图纸、情况说明、工程范围、工程量确认单、清单项目特征描述及相关工艺要求等，并对其报送资料的完整性、真实性负责；

4.工程图纸的变更、答疑等。

第九条 造价咨询委托合同，由委托部门各自负责办理造价咨询委托审批手续，并与受托单位签订合同。单项工程咨询费用在2万元以下的项目，可以入围服务合同为依据，按项目分别委托，不再另外签署委托合同。单项工程咨询费在2万元以上的项目须单独签订委托合同。

第十条 造价咨询费用按照国家、福建省关于建设工程造价咨询服务收费标准的有关规定及学校关于工程造价咨询费用折扣优惠标准进行计算，具体优惠标准按照造价咨询单位入围服务合同执行。造价咨询费用的支付由委托部门各自负责办理审批手续。

第十一条 主要材料及设备的品牌及价格选定

（一）涉及主体结构安全、主要使用功能、节能环保及其他特殊要求的，或占项目总造价金额比例较高的主要材料及设备需在造价成果文件中明确推荐使用的品牌或厂家。品牌或厂家由造价咨询单位编制人员初步推荐3家及以上，原则上为相同档次的产品，品牌如有必要需细化到产品系列（或规格、型号）和质量等级，需进行市场询价的应提供询价资料并按《福建工程学院工程项目主要材料及设备品牌询价一览表》（附件2）进行汇总。

（二）主要材料及设备的品牌及价格按如下权限选定：

1.预算价＜30万元的项目，由项目管理部门选定。

2.预算价≥30万元的项目，由材料工作组选定，必要时可组织专家论证。

第十二条 工程量清单的确认

（一）工程预算造价实行两家“背靠背”同时编制的，需进行工程量清单核对，由资产处牵头组织，项目管理部门全过程参与并负责具体实施核对工作。两家造价咨询单位在核对的过程中，应及时记录现场编制调整情况并做草签确认；在核对结束后，整理出正式的《福建工程学院工程项目工程量清单核对记录表》（附件3），分别签字并加盖公章予以确认。

（二）工程预算造价实行“一编一审”或经财政审核的，审核结果需经原编制单位的编制人员签字并加盖公章予以确认，如编制单位对审核结果有异议的，可进行工程量清单核对。

第十三条 招标控制价的报审与确认

招标控制价的报审与确认需填写《福建工程学院工程项目控制价审批表》（附件4），必要时可组织专家论证。由发改委立项的工程项目，原则上按照不高于批复的概算选定，并按以下权限审批：

（一）工程施工的招标控制价，采用两家“背靠背”方式编制的，资产处及项目管理部门需对两家造价咨询单位的编制成果进行考核，提名相对较好的一家造价咨询成果做为招标使用。考核内容主要包括终稿预算造价金额、成果质量、因咨询单位个人疏漏造成的初稿与终稿工程量偏差程度、询价材料完整度、完成时间；采用“一编一审”方式编制的或经财政审核的，招标控制价以审核结果为准，审核结果需经原编制单位的编制人员签字并加盖公章予以确认。

1.控制价＜10万元的，由项目管理部门自行审批确认；

2.10万元≤控制价＜50万元的，由资产管理处审批确认；

3.50万元≤控制价＜400万元的，资产管理处填写审批表报招标工作组审批确认；

4.控制价≥400万元的项目，由资产管理处填写审批表提交招标小组审批确认；

（二）工程货物的招标控制价，由造价咨询单位或项目管理部门通过市场询价等方式调查后选定。

1.控制价＜10万元的，由项目管理部门自行审批确认；

2.10万元≤控制价＜50万元的，由资产管理处审批确认；

3.50万元≤控制价＜200万元的，资产管理处填写审批表报招标工作组审批确认；

4.控制价≥200万元的项目，由资产管理处填写审批表提交招标小组审批确认；

（三）工程服务的招标控制价，由项目管理部门或招标代理机构结合政府规定的服务收费标准和市场优惠价格计取。

1.控制价＜10万元的，由项目管理部门自行审批确认；

2.10万元≤控制价＜50万元的，由资产管理处审批确认；

3.50万元≤控制价＜100万元的，资产管理处填写审批表报招标工作组审批确认；

4.控制价≥100万元的项目，由资产管理处填写审批表提交招标小组审批确认；

第十四条 招标后与中标单位的工程量清单核对

（一）中标单位需在规定时间内向项目管理部门提出清单核对申请，项目管理部门需提交一份清单核对报告至资产处备案。

（二）标后清单核对由项目管理部门牵头，组织资产处、原出单单位、中标单位进行核对。

（三）造价咨询单位与中标单位核对后，若造价确需调整的，按照以下权限履行审批手续：

1.增减金额在2万元以内的，由项目管理部门负责审定；

2.增减金额在2-5万元的，由招标工作组审定；

3.增减金额在5-20万元的，由招标小组审定；

4.增减金额在20万元以上的，由校长办公会议审定。

（四）建设过程中的设计、材料、价格变更的，由项目管理部门牵头，组织相关单位、人员论证变更原因及方案的可行性后，按相关规定实施变更。

第四章  应急工程造价管理

第十五条  应急工程由项目管理部门负责。项目管理部门在签订工程施工合同时，应明确结算方式，原则上有定额的按定额套价，属于现场签证的应提供：1.事件的由来，包括时间、地点、参与人员和事件的简要情况；2.计量、计价的依据及金额；3.项目业主、承包人和监理人（或其他当事人）等各方经办人员共同签字确认手续；4.项目管理部门负责人或分管领导审批意见，并加盖公章确认。具体流程按项目管理部门相应的管理办法执行。

第十六条  应急工程的结算审核由学校审计职能部门实施。

第五章  政府采购工程类项目造价管理

第十七条  二级单位申请的政府采购项目，其中属于工程类的、含工程部分的政府采购项目，由使用部门（或项目管理部门）根据具有相应资质的设计单位出具的施工图纸自行委托有资质的工程造价咨询单位或从学校入围单位库中选择工程造价咨询单位编制工程造价，使用部门（或项目管理部门）应对其委托编制的造价成果负责。
    资产管理处按照以下方式确定工程控制价：
    1.预算价＜10万元的，由资产处对使用部门（或项目管理部门）委托编制的工程造价成果进行确认；
    2.10万元≤预算价＜50万元，采用“一编一审”方式，由资产处委托学校入围单位库中的工程造价咨询单位对使用部门（或项目管理部门）委托编制的造价成果进行审核，经审核的工程造价取K值（不小于6%）下浮后的金额作为工程部分的控制价；

3.预算价≥50万元及以上的，应作为单独工程项目，原则上按照《福建工程学院工程建设项目招标管理实施办法》规定执行。属于学校“三重一大”制度规定的，由使用单位或归口管理部门提交学校审定。

第六章  附 则

第十八条 本办法中的“数字”以上均包含本数，“数字”以下均不包含本数；数字范围区间的均包含前数不包含后数。

第十九条 本办法自发文之日起施行，由资产管理处负责解释。学校原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。上级或主管部门另有规定的，从其执行。本办法施行之前已经决策的工程建设项目，适用当时的规定。

附件: 1.福建工程学院工程项目预算造价咨询申报表

2.福建工程学院工程项目主要材料及设备品牌询价一览表

3.福建工程学院工程项目工程量清单核对记录表

4.福建工程学院工程项目控制价审批表

附件1

福建工程学院工程项目预算造价咨询申报表

申报部门：（公章）                             申报日期：     年    月     日

| 项目名称： |
| --- |
| 项目类别 | (工程施工 (工程货物 (工程服务 (其他 |
| 概算金额 | 万元 |
| 委托内容 | 工程量清单、控制价编制/审核 |
| 编制范围 |  |
| 设计单位 |  |
| 资料递交 （原件） | (图纸 份（纸质及电子版） (原预算编制成果文件(审核需要） (其他： | 是否图审 | (是 □否 |
| 申报部门经办人 |  | 联系电话 |  |
| 申报部门意见 | （部门负责人签字） |
| 资产处 受理意见 | 招标中心意见 |  | 处长意见 | （概算200万以上） |
|  | 分管副处长意见 | （概算10-200万） |  |  |

递交人：             递交时间：    年   月

| 附件2 福建工程学院工程项目主要材料及设备品牌询价一览表 |
| --- |
| 项目名称： |
| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌/厂家 | 规格/系列 | 价格（元） （含税） | 价格（元） （不含税） | 报价电话及联系人 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制价采用价格： |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制价采用价格： |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制价采用价格： |  |

| 附件3 福建工程学院工程项目工程量清单核对记录表 |
| --- |
| 工程名称： |
| 序号 | 项目名称 | 造价单位1： | 造价单位2： |
|  |  | 初稿总价 | 元 | 核对后总价 | 元 | 初稿总价 | 元 | 核对后总价 | 元 |
|  |  | 单位 | 单价 | 初稿数量 | 核对后数量 | 调整原因 | 单位 | 单价 | 初稿数量 | 核对后数量 | 调整原因 |
| 造价单位（盖章）： |  | 造价员（师）签字： | 核对日期： 年 月 日 |

附件4

福建工程学院工程项目招标控制价审批表

申报部门： （加盖部门公章）                      填报日期：     年   月   日

| 项目名称： |
| --- |
| 项目简况 | (工程施工 (工程货物 (工程服务 (其他 |
|  | 造价委托方式 | □一编一审制 □背对背编制 |
|  | 委托部门1： (项目管理 部门) | 编制单位： 编制金额： 万元（其中暂列金额： 万元） |
|  | 委托部门2： （资产处） | 编制（或审核）单位： 编制（或审定）金额： 万元（其中暂列金额： 万元） |
|  | 工程特征及其他：（工程地点、建筑面积、层数、结构形式、装饰情况、编制范围等） |
| 项目经办人1： 联系电话： | 项目经办人2： 联系电话： |
| 建设项目招标工作组/招标小组意见 | （同意采用 编制/审核的造价 万元作为本项目控制价） 成员： 组长： 年 月 日 |

抄送：。

福建工程学院校长办公室 2020年10月22日印发